Sosnowiec, 27.04.2022r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie: „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynków wielorodzinnych przy ul. Zaruskiego 5,7,9 w Sosnowcu.”

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA”, ul. Staszica 19A, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. (32) 266 86 11

Strona internetowa: https://www.smnasza.sosnowiec.pl

Adres email: sekretariat@smnasza.sosnowiec.pl

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółdzielnię Mieszkaniową „NASZA” w Sosnowcu”.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- strona internetowa https://www.smnasza.sosnowiec.pl

- tablica ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA”, ul. Staszica 19A, 
41-200 Sosnowiec

- na stronach internetowych: https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://www.eurobudowa.pl

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynków wielorodzinnych przy ul. Zaruskiego 5,7,9 w Sosnowcu.”

- Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy.

- Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Przewody rozprowadzające instalacji c.o. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych;

  - Należy zastosować grzejniki płytowe bocznozasilane np. firmy PURMO lub równoważne;

  - Należy zastosować zawory firmy DANFOSS.

- Szczegóły przedmiotu zamówienia opisuje przedmiar robót.

- Kosztorys ofertowy powinien zawierać koszt wyburzenia 28szt. piecy kaflowych i utylizacji gruzu.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2022r.

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;

- Pozostają w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 600.000,00 zł, słownie: sześćset tysięcy złotych.

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Wykaz pięciu robót budowlanych z zakresu wykonywania instalacji centralnego ogrzewania zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

- Polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 600.000,00 zł, słownie: sześćset tysięcy złotych.

- Pisemne oświadczenia dotyczące przedmiotu zamówienia:

  - o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

  - o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym;

  - o pozostaniu w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

- Kontakt zamawiającego z wykonawcą odbywa się wyłącznie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres:

- adres: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZA”, 41-200 Sosnowiec, 
ul. Staszica 19A

- tel.: (32) 266-86-11

- adres email: sekretariat@smnasza.sosnowiec.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wyjaśnienia – zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, drogą elektroniczną w języku polskim.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Do kontaktowania się z Wykonawcą Zamawiający upoważnia:

  - Marcina Dziubińskiego – (32) 266  86  11  wew. 25,  tel. kom. 695 902 141

ROZDZIAŁ VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- W skład oferty wchodzi :

  - Formularz ofertowy

  - Komplet dokumentów i oświadczeń określony w rozdziale VI.

  - Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót.

- Jeżeli do oferty zostały dołączone kopie dokumentów muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby w imieniu wykonawcy – zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

- Każda strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności: przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, przesłonięcie korektorem etc. musi być parafowane przez wykonawcę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały i kolejno ponumerowane.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  Przetarg na „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynków wielorodzinnych przy ul. Zaruskiego 5,7,9 w Sosnowcu.”

- Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Oferty należy złożyć w siedzibie. Data: 12.05.2022r.,  godzina 14:00, miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA”, ul. Staszica 19A, 41-200 Sosnowiec, sekretariat.

- Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.

- Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2022r. o godz. 14:15 w siedzibie Spółdzielni - Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA”, ul. Staszica 19A.

- Po otwarciu ofert zostaną przekazane następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, okres gwarancji.

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

- Obowiązkiem wykonawcy jest przeanalizowanie kompletu SIWZ oraz wyliczenie i zaproponowanie ceny ofertowej.

- Do ceny przyjmuje się cenę podaną w ofercie wyrażoną w złotych polskich.

- Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przetargiem.

- Opis sposobu obliczania ceny:

- Wynagrodzeniem Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest cena kosztorysowa brutto.

  - Wykonawca winien podać cenę kosztorysową brutto zgodnie z formularzem ofertowym.

  - W cenie oferty należy uwzględnić zakres robót objęty przedmiarem robót oraz wszystkie składowe niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia.

  - Wykonawca ewentualne upusty cen lub rabaty powinien od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową i ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego żadnych przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

ROZDZIAŁ XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BEDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny oferty, wg poniższych kryteriów:

cena (C) - 80% (max. 80 pkt)

okres gwarancji (OG) - 20% (max. 20 pkt)

Opis kryterium „Cena”- 80 pkt.

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym.

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = (C min/ Co) x 80

gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej

Co – cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 80 pkt.

Opis kryterium „Okres gwarancji” – 20 pkt.

Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie udzielonego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia podany przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym. Termin gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesiącach.

Uwaga.

Najkrótszy możliwy termin okresu gwarancji wymagany przez Zamawiającego:

36 miesięcy.

Najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji oczekiwany przez Zamawiającego:

84 miesiące.

Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres (84 miesiące)– otrzymuje 20 pkt.

Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres (36 miesięcy) – otrzymuje 0 pkt.

W przypadku gdy Wykonawcy zaproponują wartości powyżej okresu gwarancji 84 miesięcy, otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

OG = (OGo/ OG max) x 20

gdzie: OGo – okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej

OG max – okres gwarancji najdłuższy

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów policzoną według wzoru:

LP = C + OG – maksymalnie 100 pkt

gdzie: LP– łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

OG – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”

Zamawiający dokonując oceny ofert, zastosuje zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecin	ku na każdym etapie przeliczenia.

ROZDZIAŁ XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

- Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniężnej,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Getin Bank 98 1560 1166 0000 9100 0011 6040

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je na nieoprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwraca Wykonawcy 50% zabezpieczenia należnego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część zabezpieczenia (50%) zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

ROZDZIAŁ XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY:

- Projekt umowy stanowi Załącznik do SIWZ

- Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian zawartej umowy w zakresie:

  - Terminu wykonania umowy w przypadku :

    - zaistnienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia na etapie zawierania umowy,

    - klęski żywiołowej,

    - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania np. opady atmosferyczne, gradobicia, huragany, trąby powietrzne itp. Przedmiotowy przypadek wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru.

    - przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych;

  - Wynagrodzenia w przypadku :

    - wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu robót objętych umową, które są korzystne i spowodują oszczędności na rzecz Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego według faktycznie wykonanych i odebranych robót w oparciu o ceny zgodne z kosztorysem ofertowym.

ROZDZIAŁ XV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:

- Formularz ofertowy.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat.

- Projekt umowy.

- Przedmiar robót.